# 业务反馈与持续迭代机制

> 所属阶段：第九阶段（代码实现、测试、试点运行、实际部署与持续迭代）

> 目标：形成"业务 → 需求 → 实现 → 运行 → 反馈"的持续循环

# 一、反馈渠道

| 渠道 | 面向 | 频率 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统内一键反馈（小程序/后台） | 会员、一线员工 | 随时 | 自动汇总 |
| 每日站会 5 分钟问题收集 | 店长、会籍、私教 | 每日 | 店长 |
| 每周业务例会 | 门店运营 | 每周 | 店长 |
| 运行数据看板（RP1–RP9） | 运营决策 | 每日/每周 | 店长 |
| 缺陷与需求清单（Issue） | 技术 | 随时 | 技术负责人 |

# 二、运行数据采集（与报表口径一致）

• **业务指标**：新增会员、续费率、流失率、爽约率、体验转化率、课消与提成。

• **系统指标**：约课成功率、签到成功率、支付异常订单数、提醒送达率、接口错误率、P95 响应时间。

• **使用指标**：小程序活跃、后台各角色使用频次（用于判断功能是否真的被使用）。

# 三、问题分类与流转（对应模板的"回到哪一环"）

| 问题类型 | 现象示例 | 回到 | 处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 业务理解问题 | 流程与实际不符、术语不对 | 《业务分析报告》 | 修订业务模型 → 升版基线 |
| 需求问题 | 缺少候补入口、限制无法解除 | 《目标系统需求分析报告》 | 修订需求 → 同步 `.feature` |
| 设计问题 | 提示不清晰、页面缺字段 | 设计阶段（UI/接口/数据） | 修订设计 → 评估影响 |
| 代码问题 | 逻辑错误、异常未处理 | 代码实现 | 修复 + 补回归测试 |
| 数据问题 | 口径不一致、迁移差异 | 数据设计 / 迁移方案 | 修口径、修脚本 |
| 环境问题 | 部署失败、性能不足 | 部署方案 | 调整配置或容量 |

# 四、迭代节奏与规则

• **迭代周期**：2 周一个迭代，每迭代交付至少一个可验证切片增量。

• **准入**：迭代项必须能追溯到业务活动/规则编号（REQ/SYS-R），否则不排期。

• **准出**：关键 `.feature` 全通过 + 无 P0/P1 缺陷，方可进入试点或发布。

• **基线演进**：涉及业务规则参数（N/D/T、时间窗、提成比例）的调整，只改 `rule_config` 并**递增 version**，不改代码、不发版；涉及业务事实的调整走基线升版（V1.0 → V1.1…）。

• **契约变更**：按《模块接口契约》的变更流程执行，破坏性变更须升版本并保留过渡期。

# 五、多切片集成验证清单（S2–S5 完成后执行）

☐ 跨业务板块流程衔接（会籍 → 预约 → 收费 → 报表）

☐ 跨角色协同验证（会员/会籍/私教/店长/财务权限与流转）

☐ 跨系统接口验证（微信登录/支付/消息，真实环境）

☐ 全局数据一致性检查（容量、余额、状态、金额）

☐ 整体状态与规则一致性检查（状态机与 SYS-R1–R10）

☐ 全局报表与指标验证（RP1–RP9 口径一致）

☐ 端到端业务流程测试（体验 → 办卡 → 约课 → 签到 → 收费 → 续费/流失）

☐ 数据迁移与切换验证（历史数据、状态映射、核对签字）

☐ 正式部署

☐ 业务反馈与持续优化

# 六、后续迭代路线图

| 迭代 | 目标 | 关键交付 | 依赖 |
| --- | --- | --- | --- |
| Iter 1（已完成） | S1 最小闭环 | 代码 + 18/18 `.feature` 通过 + 原型 | — |
| Iter 2 | 补齐 S1 工程化 | JDK17+Maven 环境跑通 `mvn test`、Docker 部署与备份恢复演练 | JDK/Maven/Docker |
| Iter 3 | S2 收费续费 | 支付与回调幂等、对账、到期提醒 | Q9 商户资质、Q10 提醒通道 |
| Iter 4 | S3 体验转化与提成 | 首月跟进、提成核算 | Iter 3 |
| Iter 5 | S4 流失/爽约预警（创新） | 规则式评分与预测、预警任务与升级 | 运行数据积累 |
| Iter 6 | S5 工单与报表 | 工单闭环、报表 RP1–RP9 | 各切片数据 |
| Iter 7 | 多切片集成 + 试点 → 上线 | 集成验证清单全部通过 | 全部切片 |

# 七、闭环确认

本机制使每个迭代都产生"业务反馈 → 需求修订 → 实现 → 运行数据 → 再反馈"的闭环；

原型验证（第六阶段）与本次代码实现测试（第九阶段）均为该闭环中已实际发生的一轮，可作为后续迭代的模板复用。