# 试点运行与部署记录（切片 S1）

> 所属阶段：第九阶段（代码实现、测试、试点运行、实际部署与持续迭代）

> 依据：模板"首个业务切片不一定要直接全量上线"，按风险与成熟度选择运行方式

# 一、运行方式的选择（本轮结论）

模板给出六种方式：可运行原型 / 内部演示 / 模拟数据验证 / 小范围试点 / 灰度发布 / 正式上线。

S1 本轮选择：① 可运行原型（已完成） → ② 内部演示 → ③ 模拟数据验证 → ④ 小范围试点

理由：

• 系统尚为 S1 最小闭环，S2（支付）、S4（预警）未完成，**不具备全量上线条件**；

• 真实支付依赖微信商户资质（Q9 未关闭），无法直接进入真实交易；

• 门店日常运营不能中断，须先以模拟数据验证再小范围试点。

不建议本轮进入灰度和正式上线。

# 二、已完成：可运行原型（第六阶段产出，本轮复核）

• 文件：`06-原型验证/prototype/index.html`（单文件、免服务器）

• 复核结果：主流程（约课→签到）、关键分支（会籍过期/满员/冲突/取消）、关键异常（超时爽约/限制/排课冲突）均可跑通

• 结论：原型可继续作为内部演示载体

# 三、内部演示安排

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 对象 | 店长、1 名会籍顾问、1 名私教 |
| 时长 | 30 分钟（20 分钟演示 + 10 分钟反馈） |
| 演示脚本 | 会员端约课 → 后台查预约 → 扫码签到 → 模拟超时判爽约 → 累计 3 次触发限制 → 后台看风险清单 |
| 观察重点 | 一线人员能否独立完成操作；提示文案是否看得懂；与现行微信群流程的差异感受 |
| 产出 | 演示反馈记录（进入《业务反馈与持续迭代机制》） |

# 四、模拟数据验证（部署验证步骤）

按第七阶段《部署方案设计》在试点环境（本机/Docker）执行：

| 步骤 | 命令/动作 | 预期 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 启动 MySQL/Redis/API/Nginx | 容器健康 | 待执行（本机无 Docker） |
| 2 | 执行迁移 V1–V5 与种子数据 | 表与字典/规则参数就绪 | 待执行 |
| 3 | 导入脱敏模拟数据（会员 20、课程 5、预约若干） | 数据可查 | 待执行 |
| 4 | 跑 S1 行为驱动场景 | 18/18 通过 | ✅ **已通过**（Node 执行器，见测试报告） |
| 5 | 冒烟：登录 → 约课 → 签到 → 取消 | 全链路无阻断 | 待执行 |
| 6 | 验证提醒与异常：到期提醒、爽约判定 | 通知生成、状态正确 | 待执行 |
| 7 | 备份与恢复演练 | 可恢复 | 待执行 |

> 说明：第 4 步已在本机真实执行通过；第 1/2/5/6/7 步依赖 Docker 与 JDK17 环境，本机不具备，列为试点前必做项。

# 五、小范围试点计划（模拟数据通过后）

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 试点范围 | 自愿参与的 20–30 名会员；1 个团课班次；1 名会籍 + 1 名私教 |
| 并行运行 | 新系统与微信群**并行 2 周**（双轨），以系统为准核对差异 |
| 关键观察指标 | 约课成功率、签到率、爽约率变化、会员投诉数、一线操作耗时 |
| 准出条件 | 连续 5 个工作日无 P0/P1 缺陷；约课成功率 ≥ 99% |
| 回退机制 | 出现阻断问题时立即切回微信群登记，保留系统只读 |
| 项 | 内容 |
| 环境 | 试点（本机/单机 Docker） |
| 版本 | 镜像 tag / git commit |
| 迁移版本 | V1–V5 |
| 部署人 / 时间 |  |
| 冒烟结果 |  |
| 异常与处理 |  |
| 备注 |  |

# 六、部署记录模板（试点执行时填写）

# 七、本轮结论

• **可运行原型已具备**，S1 关键测试真实通过，具备进入**内部演示 → 模拟数据验证**的条件；

• **尚不具备**小范围试点以外的上线条件（S2 支付未完成、Q9/Q10 未关闭）；

• 试点前必须补齐：JDK17+Maven 环境跑通 `mvn test`、Docker 环境跑通部署与备份恢复演练。