# 业务基线 V0.1（正式冻结版）

> 版本：V0.1（冻结版，店长已签字同意）

> 冻结日期：2026-10-06

> 上游：业务定位确认（C1）通过，店长审阅并采纳改进意见

> 下游：作为《业务分析报告》的输入；业务分析报告确认（C2）后将升级为 V1.0

# 一、业务基本定位

• 业务名称：健身房会员运营与课程服务业务

• 一句话定位：面向单店健身房，将会员—会籍—课程—预约—签到—收费—预警统一管理，并以微信小程序为会员入口，重点以会员流失/爽约预警、体验转化跟进、私教业绩透明提升留存、转化与效率。

• 服务对象：健身会员（个人，小程序）、门店运营方（店长/会籍/私教）

• 付费与价值承担：会员购卡购课付费；门店承担系统价值（留存提升、浪费降低、转化提升、提成透明）

• 系统初步定位：单店运营管理支撑系统（会员小程序 + 门店 Web 后台）+ 流失/爽约预警 + 体验转化 + 私教提成

# 二、范围边界

• 范围内：会员会籍、课程排课、预约签到（小程序+代签）、收费续费、体测记录、私教业绩与提成、投诉工单、运营报表、会员流失/爽约预警

• 范围外（后续切片）：多门店连锁、器材采购供应链、财务总账、硬件门禁/闸机、直播课

# 三、结构化模型索引（可追溯锚点）

本基线固定以下编号，后续需求、测试、设计、代码均须引用同一套编号：

• 核心业务对象（8）：会员、会籍合同、课程、预约、器材、体测记录、收费订单、工单（投诉/报修/受伤）

• 业务板块 B1–B8：B1 会籍管理、B2 会员服务、B3 课程与排课、B4 预约与签到、B5 收费与财务（含私教业绩与提成）、B6 器材与场地、B7 体测与数据、B8 运营报表与预警（含工单看板）

• 业务角色（6）：会员、会籍顾问、私教、店长、财务、系统管理员

• 业务活动 A1–A11：办卡续费、体测建档、排课、约课、签到、上课、流失风险评分、爽约预测、预警干预、对账、私教业绩与提成统计

• 业务规则 R1–R10：会籍有效期、请假冻结、约课上限与冲突、爽约惩罚(N=3)、课包核销、到期提醒(D=7)、流失风险规则、爽约预测规则(T=0.6)、新会员首月跟进、私教业绩提成

# 四、量化目标与关键参数（店长确认）

• 经营目标：月流失率 8%→5%；爽约率 25%→15%；体验转化 30%→40%

• 规则参数：R4 N=3、R6 D=7、R8 T=0.6

• 体测指标：身高/体重/BMI/体脂率/围度

• 课包：会籍月/季/年；私教单次/10次/30次包

• 签到：会员二维码自助 + 前台代签

# 五、基线管理规则

• 基线冻结不等于不可修改；任何修改必须以新版本方式进行。

• 版本演进：V0.1（业务定位，已冻结）→ V1.0（业务分析报告确认后，含完整结构与流程）。

• 变更须同步评估对下游文档、测试与代码的影响，并在《开放问题台账》中闭环。

• 同名概念在各层文档中的含义与编号必须保持一致（图文互证、可追溯）。

# 六、关联文档

• 《业务定位说明》

• 《业务定位确认记录》

• 《开放问题台账》

• 《业务分析报告》（进行中，确认后产出 V1.0）