# 开放问题台账

> 关联文档：《业务定位确认记录》《业务基线 V0.1》

> 用途：记录业务定位与业务分析阶段尚未确定的事项，逐项跟踪至关闭；关闭后结论应回流到对应基线版本。

# 台账

| 编号 | 问题描述 | 所属模块/编号 | 提出日期 | 建议责任人 | 当前状态 | 关闭版本 | 结论/处理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q1 | 经营目标具体数值 | 业务目标 §7 | 2026-10-06 | 店长 | 已关闭 | V0.1 | 月流失率 8%→5%；爽约率 25%→15%；体验转化 30%→40% |
| Q2 | 到期提醒提前天数 D | 规则 R6 | 2026-10-06 | 店长 | 已关闭 | V0.1 | D = 7 天 |
| Q3 | 爽约概率阈值 T | 规则 R8 | 2026-10-06 | 产品+店长 | 已关闭 | V0.1 | T = 0.6 |
| Q4 | 爽约次数上限 N | 规则 R4 | 2026-10-06 | 店长 | 已关闭 | V0.1 | N = 3 次（限制预约 7 天） |
| Q5 | 是否仅单店 | 范围边界 §8 | 2026-10-06 | 产品 | 已关闭 | V0.1 | 确认为单店运营，暂不做多租户 |
| Q6 | 体测指标具体项 | 活动 A2 / 板块 B7 | 2026-10-06 | 私教 | 已关闭 | V0.1 | 身高/体重/BMI/体脂率/围度 |
| Q7 | 私教课包类型与定价 | 活动 A1 / 板块 B5 | 2026-10-06 | 店长 | 已关闭 | V0.1 | 会籍月/季/年；私教单次/10次/30次课包 |
| Q8 | 签到方式 | 活动 A5 / 板块 B4 | 2026-10-06 | 产品+店长 | 已关闭 | V0.1 | 会员二维码自助 + 前台代签兜底 |

# 跟踪规则

• 每个问题须有明确责任人与计划解决时间，禁止长期挂起。

• 问题关闭时，结论必须回流到对应基线版本（V0.1 → V1.0）。

• 任何进入实现范围的需求，其依赖的开放问题须先关闭，否则标记为风险。

• 本轮 C1 审阅中 8 项开放问题已全部关闭，结论已回流至《业务基线 V0.1》与《业务分析报告》。