# 开放问题闭环记录

> 所属阶段：第三阶段（业务确认、业务基线演进与业务流程优化）

> 关联文档：《开放问题台账》《业务基线 V1.0》《业务基线确认记录》

# 一、C1 阶段开放问题闭环（Q1–Q8）

| 编号 | 问题 | 责任人 | 结论 | 关闭日期 | 回流版本 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q1 | 经营目标具体数值 | 店长 | 流失 8%→5%；爽约 25%→15%；转化 30%→40% | 2026-10-06 | V0.1 | 已关闭 |
| Q2 | 到期提醒天数 D | 店长 | D = 7 天 | 2026-10-06 | V0.1 | 已关闭 |
| Q3 | 爽约概率阈值 T | 产品+店长 | T = 0.6 | 2026-10-06 | V0.1 | 已关闭 |
| Q4 | 爽约次数上限 N | 店长 | N = 3 次（限制预约 7 天） | 2026-10-06 | V0.1 | 已关闭 |
| Q5 | 是否仅单店 | 产品 | 单店运营，暂不做多租户 | 2026-10-06 | V0.1 | 已关闭 |
| Q6 | 体测指标具体项 | 私教 | 身高/体重/BMI/体脂率/围度 | 2026-10-06 | V0.1 | 已关闭 |
| Q7 | 私教课包类型与定价 | 店长 | 会籍月/季/年；私教单次/10次/30次 | 2026-10-06 | V0.1 | 已关闭 |
| Q8 | 签到方式 | 产品+店长 | 会员二维码自助 + 前台代签兜底 | 2026-10-06 | V0.1 | 已关闭 |

阶段结论：C1 提出的 8 项开放问题全部关闭，结论已回流《业务基线 V0.1》，无遗留阻塞项。

# 二、C2 评审新提出问题（Q9–Q11）

| 编号 | 问题 | 所属模块 | 责任人 | 计划解决 | 状态 | 对下游影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q9 | 会员端小程序与支付渠道选型（微信支付商户号申请、主体资质） | 系统边界/接口 | 系统建设负责人 | 第四阶段（需求分析）前 | 待关闭 | 影响支付与约课实现方案 |
| Q10 | 提醒通道选择（小程序订阅消息 vs 短信）及成本 | 外部接口 | 产品+店长 | 第七阶段（接口设计）前 | 待关闭 | 影响提醒功能与运行成本 |
| Q11 | 私教排课权限边界（私教能否自行改课/释放名额） | 角色权限 | 店长 | 第四阶段（权限设计）前 | 待关闭 | 影响角色权限模型 |

阶段结论：新提出 3 项问题，均不影响本次业务基线冻结，转入后续阶段按计划关闭。

# 三、闭环统计

| 项目 | 数量 |
| --- | --- |
| C1 提出问题 | 8 |
| 已关闭 | 8 |
| C2 新提出 | 3 |
| 当前遗留 | 3（待后续阶段关闭，非阻塞） |

# 四、闭环规则

• 问题关闭须有明确结论、责任人与关闭日期，并回流到对应基线版本。

• 进入实现范围的需求，其依赖的开放问题须先关闭，否则标记为风险。

• 跨阶段问题按"计划解决阶段"跟踪，避免长期挂起。