# 原型问题清单及处理结论

> 所属阶段：第六阶段（UI / API / Mock 原型验证）

> 处理原则：属于业务理解问题的 → 回到《业务分析报告》；属于需求问题的 → 回到《目标系统需求分析报告》；属于设计问题的 → 回到后续设计阶段；验证通过后形成阶段确认。

# 一、问题清单

| 编号 | 问题描述 | 来源验证项 | 问题归类 | 处理结论 | 去向 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P-01 | 课程满员时提示"可候补"，但会员端无候补入口，候补队列不可见 | VR-04 | 需求问题 | 在需求中明确候补入口与队列交互，并补充"候补转正"规则 | 回到《目标系统需求分析报告》REQ-B4-001 | 待处理 |
| P-02 | 会籍不可用时按钮仅置灰，未说明原因 | VR-03 | 设计问题 | 设计阶段补充禁用原因提示文案（"会籍已过期，请续费"） | 回到设计阶段（UI 规范） | 待处理 |
| P-03 | 爽约惩罚仅体现"限制 7 天"，未体现 7 天后自动解除 | VR-09 | 需求问题 | 需求补充"限制到期自动解除"的状态迁移与规则 | 回到《目标系统需求分析报告》/《系统状态流转说明》 | 待处理 |
| P-04 | 签到窗口"开始后 15 分钟"在需求中写为"可配置"，但未定义配置项与归属 | VR-08 | 需求问题 | 明确配置项（键、默认值、维护角色）并纳入规则参数管理 | 回到《系统规则与约束说明》 | 待处理 |
| P-05 | 原型缺少"会员提交投诉"入口，工单流程无法验证 | VR-13 | 需求问题（原型缺失） | 补充会员端投诉入口与后台工单看板；确认为 S5 切片范围 | 回到需求报告 REQ-B8-007（S5） | 待处理 |
| P-06 | Mock 支付仅覆盖成功，未覆盖金额不符/回调失败 | VR-14 | 待改进（测试/Mock） | 扩充 Mock 场景覆盖 REQ-B5-004；列入 S2 切片验证 | 第六阶段补充（下一轮）/第五阶段用例 | 待处理 |
| P-07 | 后台缺少候补队列查看与管理 | VR-04 | 设计问题 | 设计阶段补充后台候补管理页 | 回到设计阶段 | 待处理 |
| P-08 | 风险评分仅规则式，未验证预测准确率 | VR-11 | 待改进（数据） | 先验证规则式判定；模型后置，待历史数据积累 | 第七阶段/后续迭代 | 待处理 |
| P-09 | 是否需支持多门店（原型按单店验证） | 立项复核 | 业务理解 | 业务基线已确认单店，**无需回退**，关闭 | — | 已关闭 |
| 归类 | 数量 | 去向 |  |  |  |  |
| 业务理解问题 | 1（已关闭） | 无需回退 |  |  |  |  |
| 需求问题 | 4（P-01/P-03/P-04/P-05） | 回到《目标系统需求分析报告》相关章节与规则说明 |  |  |  |  |
| 设计问题 | 2（P-02/P-07） | 回到后续设计阶段 |  |  |  |  |
| 待改进（Mock/数据） | 2（P-06/P-08） | 本阶段补充或后续迭代 |  |  |  |  |

# 二、分类统计

# 三、处理结论

原型验证发现的 8 项有效问题全部完成归类与去向确认，其中：

• **未影响 S1 主流程跑通**：VR-01、VR-04、VR-05、VR-07、VR-08 等核心流程均已通过。

• **需回写需求的问题（4 项）** 已在需求文档对应条目标注，下次需求修订时一并更新，不阻塞 S1 进入设计阶段。

• **设计问题（2 项）** 在 UI 设计阶段落实。

• **待改进（2 项）** 中 Mock 支付场景在本阶段下一轮补充，预测准确率验证后置。

# 四、结论

S1 切片原型验证通过（附待改进项），允许进入阶段确认。S5 相关（工单）随切片推进后再验证。