# 原型验证确认记录

> 确认点：第六阶段阶段确认

> 验证对象：切片 S1（会员·会籍·课程·约课签到）+ S4（流失/爽约预警）

> 原型：`prototype/index.html`（UI 原型 + Mock 数据 + 规则执行）

> 日期：2026-10-06

# 一、确认基本信息

• 参与方：业务负责人（店长）、产品/分析人、开发（原型制作）

• 验证方式：原型演示 + 操作走查（会员端与门店后台）

• 验证环境：本地浏览器直接打开（无需服务器与联网）

# 二、验证覆盖确认

| 覆盖项 | 是否覆盖 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 主流程 | 是 | 约课 → 签到（VR-01/02/07） |
| 关键分支 | 是 | 会籍过期、满员、冲突、取消、风险评分、提成（VR-03/04/05/06/11/12） |
| 关键异常 | 是 | 超时爽约、爽约限制、排课冲突（VR-08/09/10）；支付异常待补（VR-14） |
| 问题 | 结论 |  |
| 角色是否能完成业务活动 | 是（核心活动均可完成） |  |
| 系统是否正确承接机器应承担的活动 | 是（校验/判定/评分/结算由系统完成） |  |
| 人机协同是否合理 | 是（系统出清单，人做决策） |  |
| 页面、接口、状态是否支持业务流程 | 基本支持，候补/解除/工单入口待补 |  |
| 异常是否可处理 | 主要异常可处理，支付异常待补 |  |
| 信息是否能在正确角色间流转 | 是 |  |
| 业务规则和决策逻辑是否可执行 | 是（SYS-R1/R3/R4/R7/R10 已验证可执行） |  |

# 三、模板七问确认

# 四、验证结果汇总

• 验证项 14 项：**通过 11、待改进 2、不通过 1**。

• 发现问题 9 项：已关闭 1（业务理解，无需回退）、需求问题 4、设计问题 2、待改进 2。

• 问题去向均已确认（详见《原型问题清单及处理结论》）。

# 五、总体结论

S1 切片在系统支持下可以真实跑通：主流程、关键分支、关键异常基本覆盖；业务规则与决策逻辑在原型中可执行；人机协同与信息流转成立。存在 4 项需求问题、2 项设计问题与 2 项待改进项，均已明确去向，不阻断进入下一阶段。

阶段确认：通过（附待改进项）。

# 六、签字

• 业务负责人/店长：__________  日期：2026-10-06

• 产品/分析人：__________  日期：2026-10-06

• 开发（原型）：__________  日期：2026-10-06

# 七、关联交付物

• 《原型验证记录》

• 《原型问题清单及处理结论》

• 原型文件 `prototype/index.html`、Mock 定义 `mock/mock-api.md`