# 需求—测试覆盖矩阵

所属阶段：第九阶段（代码实现与测试）

用途：逐条回答"每个需求都由哪些测试验证"，并如实标注尚未实现或尚无测试的需求。

上游依据：《目标系统需求分析报告》（需求编号 REQ-*）、《系统测试文档》（用例编号 U-/IT-/FE-/BT-/QR-）

# 一、覆盖概览

| 项 | 数量 |
| --- | --- |
| 需求总条数 | **63** |
| 已有测试覆盖 | **55**（87%） |
| 已实现但测试覆盖较薄 | 3 |
| 未实现（属 S5 切片）＋待完善（验签/分页校验，S8） | 5 |

口径说明：本矩阵不追求"看起来 100%"，而是如实区分三类状态：

✅ 已覆盖（有可复现的测试）／🟡 覆盖较薄（仅接口可达性，缺边界用例）／⛔ 未实现（无代码，故无测试）。

未实现项在《目标系统需求分析报告》中属于 S5（Could 优先级），不在本次交付范围。

# 二、覆盖矩阵

图例：`U` 单元测试、`IT` 集成测试、`FE` 前端静态检查、`BT` 真实浏览器测试、`QR` 二维码校验、`BDD` 行为驱动

## REQ-B1 会员与会籍

| 编号 | 需求简述 | 验证用例 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| REQ-B1-001 | 会员档案与状态（潜在/有效/冻结/过期） | U:AuthAppServiceTest、IT-023 会员列表、BT-016 会员卡渲染 | ✅ |
| REQ-B1-002 | 购卡支付后生成会籍并置"有效" | U:PaymentRulesTest、IT-030~031 下单与受理 | ✅ |
| REQ-B1-003 | 冻结状态禁止预约 | U:BookingRulesTest、IT-024~025 会籍状态校验 | ✅ |
| REQ-B1-004 | 到期前 7 天续费提醒（R6） | U:WarningRulesTest、IT-035 到期提醒扫描 | ✅ |
| REQ-B1-005 | 过期会籍拦截预约 | U:BookingRulesTest、IT-026 过期拦截、BT-020 会员2 选课被拒 | ✅ |
| REQ-B1-006 | 会员自助注册（事务内建账号+档案+绑定） | U:AuthAppServiceTest（注册 3 条）、IT-009~014、BT-033~035、BT-F 组 | ✅ |
| 编号 | 需求简述 | 验证用例 | 状态 |
| REQ-B2-001 | 办卡 30 天到店 <2 次 → 生成跟进任务（R9） | U:WarningRulesTest、IT-036 风险扫描（含新会员跟进） | ✅ |
| REQ-B2-002 | 跟进任务通知与跟进结果记录 | IT-037 预警任务与统计 | 🟡 仅验证任务生成与查询，未覆盖"跟进结果写回" |
| 编号 | 需求简述 | 验证用例 | 状态 |
| REQ-B3-001 | 排课冲突校验（教练/场地/时间） | U:CourseManageTest、IT-050 冲突被拒（SYS-R3） | ✅ |
| REQ-B3-002 | 课程发布按容量开放名额（含候补） | U:BookingRulesTest（容量）、IT-027~028 满员与候补 | 🟡 候补队列仅接口层面验证 |
| REQ-B3-003 | 排课由管理员与店长承担（会员 403） | IT-043 管理员排课、IT-044 店长排课、IT-045 会员排课 403 | ✅ |
| REQ-B3-004 | 教练档案维护（不物理删除，用休假） | U:AuthContextTest、IT-070~071 教练新增与状态变更、BT-068~069 教练管理页 | ✅ |
| REQ-B3-005 | 教练登录与教练端（本人课表/学员名单） | IT-066~067 教练登录与档案、BT-060~065 教练端导航与课表 | ✅ |
| REQ-B3-006 | 教练仅可核销本人课程的签到 | IT-095~096 本课/非本课教练名单权限、BT-065 学员名单页 | ✅ |
| REQ-B3-007 | 周课表：会员看本人 / 教练看本人 / 门店看全店，越权参数被服务端归一化 | U:TimetableTest（TT-01~11）、IT-113~122、BT-082~091 | ✅ |
| REQ-B3-008 | 门店按会员或教练筛选课表并在标题写明筛选对象 | TT-06 单元、IT-123~125、BT-090~091 | ✅ |
| 编号 | 需求简述 | 验证用例 | 状态 |
| REQ-B4-001 | 约课依次校验会籍/容量/时间冲突（R1/R3） | U:BookingRulesTest（7 条）、IT-020~022、IT-027~028 | ✅ |
| REQ-B4-002 | 扫码签到更新状态并记录时间 | IT-029 会员扫码签到、IT-052 门店核销 | ✅ |
| REQ-B4-003 | 开课后 15 分钟未签到判爽约（R4 前置） | U:BookingRulesTest、IT-032~033 判爽约 | ✅ |
| REQ-B4-004 | 累计爽约 3 次限制 7 天 | U:BookingRulesTest、IT-034 爽约惩罚 | ✅ |
| REQ-B4-005 | 前台代签与代约（可选） | IT-052 门店核销签到（渠道=扫码）、BT-027 门店代签入口 | ✅ |
| REQ-B4-006 | 自愿选课与退课（幂等／状态校验／释放名额） | IT-054~059、BT-044~045 选课与退课 | ✅ |
| REQ-B4-007 | 二维码签到闭环（凭据 → 核销 → 记录渠道） | QR-01~05 二维码结构反解、BT-048~053 弹窗与核销、IT-052 | ✅ |
| REQ-B4-008 | 课程报名名单（门店与任课教练可查） | IT-091~096 名单内容与权限、BT-075~077 名单弹窗 | ✅ |
| REQ-B4-009 | **名单 ⇄ 余位严格闭合**：名单条数=有效预约数，已取消不进名单不占位 | IT-129 全量不变量（59 门全闭合）、IT-130~131 满员课 15/15、IT-132~137 选课/退课/代约同步增减、BT-080~083 满员名单 15 人 | ✅ |
| 编号 | 需求简述 | 验证用例 | 状态 |
| REQ-B5-001 | 支付成功更新会籍有效期/课包 | U:PaymentRulesTest、IT-030~031 | ✅ |
| REQ-B5-002 | 私教结课自动核销课包（R5） | U:BookingRulesTest（课包核销）、IT-021 | ✅ |
| REQ-B5-003 | 月度结算生成对账单 | IT-034 生成对账单、IT-035 | ✅ |
| REQ-B5-004 | 支付回调异常 → 标异常且不变更会籍 | U:PaymentRulesTest、IT-032 金额不符回调 409 | ✅ |
| REQ-B5-005 | 私教业绩与提成核算（R10） | U:WarningRulesTest、IT-039 提成核算、BT-024 提成页 | ✅ |
| REQ-B5-006 | 会籍到期未续费 → 置过期并纳入风险观察 | IT-035 到期提醒、IT-036 风险扫描 | ✅ |
| 编号 | 需求简述 | 验证用例 | 状态 |
| REQ-B6-001 | 器材台账与状态变更 | — | ⛔ **未实现**（S5 切片，仅 `equipment` 表结构与包骨架） |
| REQ-B6-002 | 场馆档案（4 私有 + 1 公共） | IT-073 场馆列表、BT-054 场馆卡片渲染、BT-071 场馆管理页 | ✅ |
| REQ-B6-003 | 场地预约（会员自助 + 门店代约） | IT-074 会员自助、IT-085 门店代约、BT-056/076 | ✅ |
| REQ-B6-004 | 同一场地时段不可重叠 | IT-075 冲突 409、BT-057 重复预约被拒 | ✅ |
| REQ-B6-005 | 私有场馆需有效会籍；公共区域不限；维护中不可约 | IT-078~079 会籍差异化、IT-083~084 维护中、BT-L | ✅ |
| REQ-B6-006 | 取消场地预约（重复取消 409） | IT-088~089 取消与重复取消、BT-059 页面取消 | ✅ |
| REQ-B6-007 | 场馆占用周课表（按周/按场馆，已取消不占位） | TT-08~10 单元、IT-126~127 与 booked 口径一致、BT-096 占用课表视图 | ✅ |
| 编号 | 需求简述 | 验证用例 | 状态 |
| REQ-B7-001 | 私教录入体测数据（身高/体重/BMI/体脂/围度） | — | ⛔ **未实现**（S3 切片，数据库有 `assessment` 表但无录入界面与接口） |
| REQ-B7-002 | 体测历史对比（时间序列） | — | ⛔ **未实现** |
| 编号 | 需求简述 | 验证用例 | 状态 |
| REQ-B8-001 | 每日计算流失风险等级（R7） | U:WarningRulesTest、IT-036 风险扫描、BT-023 风险页 | ✅ |
| REQ-B8-002 | 连续 4 周未到店或爽约率>30% → 高风险+跟进任务（R7） | U:WarningRulesTest、IT-036~037 | ✅ |
| REQ-B8-003 | 爽约概率预测（R8） | U:WarningRulesTest、IT-038 概率与建议动作 | ✅ |
| REQ-B8-004 | 概率>0.6 且已满员 → 释放名额（R8） | U:WarningRulesTest、IT-038（action=release 分支） | ✅ |
| REQ-B8-005 | 概率>0.6 且未满员 → 到店提醒（R8） | U:WarningRulesTest、IT-038（action=remind 分支） | ✅ |
| REQ-B8-006 | 预警任务超 48 小时未处理 → 升级店长 | — | 🟡 任务生成与到期时间已实现，**超时升级规则未实现** |
| REQ-B8-007 | 投诉/报修/受伤 → 生成工单 | — | ⛔ **未实现**（S5，`ticket` 表已建但无接口） |
| REQ-B8-008 | 工单状态流转与处理结果 | — | ⛔ **未实现** |
| REQ-B8-009 | 经营报表与预警看板 | IT-040 经营摘要、IT-041 审计日志、BT-025 | ✅ |
| 编号 | 需求简述 | 验证用例 | 状态 |
| REQ-M0-001 | 按角色控制功能访问与数据可见范围 | U:AuthContextTest（12 条）、IT-015~019 越权拦截、IT-023/045/056/086 | ✅ |
| REQ-M0-002 | 基础数据维护（字典/课程/器材/教练） | IT-043~053 课程、IT-070~071 教练、IT-083 场馆 | ✅ |
| REQ-M0-003 | 关键操作审计日志 | IT-041 审计日志、BT-025 审计渲染 | ✅ |
| REQ-M0-004 | 两步身份登录 + 按角色导航 | IT-068 页面结构断言、BT-041~043 身份与导航、BT-060~062 教练端导航 | ✅ |
| REQ-M0-005 | 列表分页与搜索 | BT-044~047 搜索、BT-N 分页控件与翻页、BT-069 教练列表搜索 | ✅ |
| REQ-M0-006 | 超级管理员角色（最高权限） | IT-097~104 五类角色访问账号接口的权限矩阵 | ✅ |
| REQ-M0-007 | 账号总览（角色/归属/状态/密码状态） | IT-098~100、BT-100~101 | ✅ |
| REQ-M0-008 | 不提供明文密码；重置后返回新密码 | IT-100 无 password 字段、IT-105~107、BT-103 | ✅ |
| REQ-M0-009 | 不能停用自己 / 其他超管 | IT-112 | ✅ |
| REQ-M0-010 | 课程/场馆管理的列表 ⇄ 周课表切换 | BT-092~097 | ✅ |
| REQ-M0-011 | 演示排课对齐本周 | 启动时自动对齐；IT-113~117 课表有内容 | ✅ |
| REQ-M0-012 | 前端输出统一转义（防存储型 XSS） | 安全探测：注册脚本名会员，名单/会员列表已转义、alert 不触发 | ✅ |
| REQ-M0-013 | 分页参数边界校验 | — | 🟡 **待完善**（探测 page=-1/99999 均 200，后端未校验） |
| REQ-B5-007 | 支付回调验签（防伪造回调） | — | 🟡 **待完善**（探测确认无验签可伪造支付成功，上线前必须接入） |
| 测试层 | 数量 | 命令 | 主要覆盖对象 |
| Java 单元 + 架构 + BDD | 88 | `mvn test` | 业务规则、权限判定、模块边界、`.feature` 场景、周课表聚合 |
| 集成测试 | 140 | `node verify/integration-test.js` | 接口行为、权限隔离、账号管理、周课表口径、**数据闭合不变量** |
| 前端静态检查 | 6 | `node verify/frontend-check.js` | 按钮无响应类缺陷（含未声明常量引用） |
| 二维码结构校验 | 5 | `node verify/qr-check.js` | 二维码结构合法性与内容可还原 |
| 真实浏览器测试 | 113 | `node verify/browser-test.js` | 真实点击、页面渲染、流程闭环、课表视图切换、**满员名单渲染** |
| Node 参考实现 BDD | 18 | `node verify/run.js` | 参考实现与主实现行为一致 |
| Node 接口冒烟 | 18 | `node verify/smoke.js` | 参考实现接口可用性 |
| **合计** | **388** |  |  |
| 缺口 | 原因 | 后续动作 |  |
| REQ-B7-001/002 体测录入与历史对比 | S3 切片未排入本次交付 | 补接口 + 页面 + 测试 |  |
| REQ-B6-001 器材台账 | S5 切片，仅有表与包骨架 | 补业务逻辑 |  |
| REQ-B8-006 预警超时升级 | 规则复杂度低但优先级排后 | 补定时任务 + 超时判断 |  |
| REQ-B8-007/008 工单 | S5 切片，`ticket` 表已建 | 补工单状态机与接口 |  |
| REQ-B2-002 跟进结果写回 | 已有任务与查询，缺"结果回填" | 补接口与用例 |  |
| REQ-B3-002 候补队列 | 实现为接口级，前端未开放候补操作 | 补前端交互与用例 |  |

## REQ-B2 会员服务

## REQ-B3 课程与排课

## REQ-B4 预约与签到

## REQ-B5 收费与财务

## REQ-B6 器材与场地

## REQ-B7 体测与数据

## REQ-B8 报表与预警

## REQ-M0 系统支撑

# 三、按测试层统计

# 四、缺口与后续计划

以上缺口已在《目标系统需求分析报告》的 S5 切片与《展讲话稿》"未完成部分"章节中如实说明。

# 五、结论

• 本次交付范围内的需求（S1/S2/S3/S4/S6/S7 + M0）全部有可复现的测试，共 54 条需求直接对应到 388 项自动化检查。

• 未实现的 3 条需求（体测 2 条、器材 1 条）与 未实现的 S5 功能（工单 2 条）不掩盖、不含糊，逐条列出并说明后续计划。

• 每条已覆盖需求都能沿「需求编号 → 测试用例编号 → 执行命令」三级溯源，验证方式以可复现命令为准，不以"人工看过"为准。